DUOC UC  |  INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Documento de Épicas e Historias de Usuario

NAVINSIDE

Navegación y posicionamiento interior para Android

Caso de implementación: Hippocampus Resort, Concón

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO Definir el alcance funcional mediante épicas e historias de usuario verificables, priorizadas con MoSCoW y gestionadas mediante un sistema de flujo Kanban.

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Metodología | Kanban |
| Técnica de priorización | MoSCoW |
| Periodo | 11 de agosto al 20 de diciembre de 2026 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha del documento | 25 de agosto de 2026 |
| Equipo | Gonzalo Javier Allende Briones, Cristian Manuel Culipichun Soto y Pedro Navarro |

# Tabla de contenido

Estructura y páginas de inicio

1. Datos del documento	3

2. Marco de trabajo y catálogo de épicas	4

3. Criterios globales y alcance	5

4. Detalle de épicas e historias de usuario	6

5. Priorización MoSCoW	15

6. Gestión del trabajo con Kanban	16

7. Trazabilidad y reglas de aceptación	17

LECTURA DEL CATÁLOGO Cada épica agrupa un resultado de valor. Cada historia expresa una necesidad desde el punto de vista de un actor y contiene un criterio de aceptación observable. Las prioridades orientan el orden de entrega; el estado operativo se mantiene en el tablero Kanban.

# 1. Datos del documento

## 1.1 Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 11/08/2026 | Identificación inicial de necesidades y alcance del producto. | Equipo NavInside |
| 0.8 | 24/08/2026 | Consolidación de visión, roles, arquitectura funcional y restricciones. | Equipo NavInside |
| 1.0 | 25/08/2026 | Catálogo profesional de épicas e historias, priorización y políticas Kanban. | Equipo NavInside |

## 1.2 Información del proyecto

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sede / carrera | Viña del Mar - Ingeniería en Informática |
| Sección | Por confirmar |
| Proyecto | NavInside: aplicación móvil multilingüe de navegación y posicionamiento interior |
| Caso de implementación | Hippocampus Resort, Concón |
| Fecha de inicio | 11 de agosto de 2026 |
| Fecha de término | 20 de diciembre de 2026 |
| Patrocinador principal | Hippocampus Resort |
| Docente | Jorge Alejandro Gomez Flores |

## 1.3 Integrantes

| RUT | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 15727966-1 | Gonzalo Javier Allende Briones | Go.allende@duocuc.cl |
| 20568079-9 | Cristian Culipichun | cr.culipichun@duocuc.cl |
| 18554088-k | Pedro Navarro | Pe.navarroc@duocuc.cl |

# 2. Marco de trabajo y catálogo de épicas

ENFOQUE El catálogo traduce la visión de NavInside en resultados de valor. Kanban controla el flujo de las historias y MoSCoW determina su necesidad para la versión 1.0, sin sprints ni roles propios de Scrum.

## 2.1 Convención de identificación

| Elemento | Formato | Ejemplo | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-XX | EP-03 | Resultado amplio de valor para un actor o parte interesada. |
| Historia | HU-XX.Y | HU-03.2 | Unidad de necesidad que puede fluir y validarse en Kanban. |
| Aceptación | CA-XX.Y | CA-03.2 | Condición observable y única para cerrar una épica. |

## 2.2 Catálogo de épicas

| ID | Épica | MoSCoW | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Mapas interiores y puntos de interés | Must | v1.0 |
| EP-02 | Posicionamiento interior híbrido | Must | v1.0 |
| EP-03 | Cálculo inteligente de rutas | Must | v1.0 |
| EP-04 | Navegación guiada y recálculo | Must | v1.0 |
| EP-05 | Accesibilidad e inclusión | Must | v1.0 |
| EP-06 | Experiencia multilingüe | Must | v1.0 |
| EP-07 | Operación sin conexión y sincronización | Must | v1.0 |
| EP-08 | Gestión y evolución del contenido | Should | v1.0 / evolución |
| EP-09 | Privacidad, calidad y preparación de la entrega | Must | v1.0 |

La prioridad se asigna por necesidad de producto, no por orden fijo de ejecución. Las dependencias y la capacidad disponible determinan qué historia se incorpora al flujo.

# 3. Criterios globales y alcance

## 3.1 Supuestos y restricciones

- La primera entrega se orienta a Android y se implementa con Ionic, Angular, TypeScript, HTML/CSS y Capacitor.

- El piloto cubre los niveles 1, 3, 4 y 5 de Hippocampus Resort y un catálogo inicial de 16 puntos de interés.

- La posición es aproximada; el sistema combina Wi-Fi autorizado, sensores IMU y marcadores QR/NFC, con origen manual de respaldo.

- Las funciones esenciales deben operar sin conexión una vez que el contenido vigente esté disponible localmente.

- La aplicación no exige cuenta para navegar ni realiza seguimiento permanente de los desplazamientos.

- Español, inglés y portugués forman parte de la aceptación de la versión 1.0.

## 3.2 Criterios no funcionales transversales

| Atributo | Criterio verificable |
| --- | --- |
| Usabilidad | Un usuario puede buscar un POI, calcular una ruta e iniciar la guía con mensajes comprensibles y recuperación ante error. |
| Rendimiento | Mapas, búsqueda y cálculo responden dentro de umbrales acordados y medidos en dispositivos Android de referencia. |
| Disponibilidad | La navegación esencial continúa en modo sin conexión con el último paquete local válido. |
| Accesibilidad | Rutas accesibles, contraste, etiquetas y controles clave se validan en los flujos principales. |
| Privacidad | Permisos mínimos, procesamiento local cuando sea posible y ausencia de seguimiento identificable permanente. |
| Mantenibilidad | Mapas, POI, traducciones y reglas se versionan y separan del núcleo de navegación. |

FUERA DE ALCANCE DE LA VERSIÓN 1.0 Versión iOS, GPS exterior, reservas o pagos, integración con sistemas hoteleros, modificación de infraestructura crítica y seguimiento continuo de personas. Cualquier incorporación requiere evaluación y nueva priorización.

# EP-01. Mapas interiores y puntos de interés

ENUNCIADO DE LA ÉPICA Como persona que se desplaza dentro de Hippocampus Resort, necesito consultar mapas por nivel y localizar puntos de interés para orientarme con autonomía.

| Actor principal | Huésped, visitante y personal del resort | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor esperado | Permitir que cualquier persona comprenda la distribución del recinto y encuentre sus servicios antes de iniciar una ruta. | Entrega | v1.0 |

## Historias de usuario

| ID | Historia de usuario | Criterio de aceptación | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01.1 | Como visitante, quiero visualizar los niveles 1, 3, 4 y 5 para reconocer la distribución del recinto. | Al elegir un nivel, el plano correspondiente se carga con límites, recorridos y elementos navegables legibles. | Must |
| HU-01.2 | Como huésped, quiero consultar un directorio de 16 puntos de interés para identificar los servicios disponibles. | El directorio muestra los 16 POI acordados, con nombre, categoría, nivel y estado de disponibilidad del contenido. | Must |
| HU-01.3 | Como usuario, quiero buscar y filtrar puntos de interés para encontrar un destino con rapidez. | La búsqueda por nombre o categoría devuelve coincidencias y permite abrir el POI seleccionado en su mapa. | Must |
| HU-01.4 | Como usuario, quiero ver la ficha de un punto de interés para confirmar que elegí el destino correcto. | La ficha presenta nombre, descripción breve, nivel y acción para iniciar navegación. | Should |

## Aceptación de la épica

| ID | Criterio de aceptación de la épica |
| --- | --- |
| CA-01.1 | Los cuatro niveles se representan con una escala y orientación coherentes. |
| CA-01.2 | Cada POI está vinculado a una coordenada o nodo válido del grafo navegable. |
| CA-01.3 | No existen enlaces rotos entre el directorio, la ficha del POI y el mapa. |

DEPENDENCIAS Y TRAZABILIDAD Base funcional. Habilita EP-02, EP-03, EP-04, EP-05, EP-07 y EP-08.

# EP-02. Posicionamiento interior híbrido

ENUNCIADO DE LA ÉPICA Como usuario, necesito que la aplicación estime y corrija mi posición mediante fuentes complementarias para iniciar y mantener una navegación confiable.

| Actor principal | Usuario en movimiento dentro del resort | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor esperado | Estimar la ubicación interior sin depender de GPS y sostener la navegación ante señales variables. | Entrega | v1.0 |

## Historias de usuario

| ID | Historia de usuario | Criterio de aceptación | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-02.1 | Como usuario autorizado, quiero obtener una estimación por huellas Wi-Fi para ubicarme dentro de un nivel. | Con permisos concedidos y un fingerprint disponible, la aplicación genera una posición aproximada y registra su nivel de confianza. | Must |
| HU-02.2 | Como usuario en movimiento, quiero que los sensores IMU suavicen el desplazamiento para mantener continuidad entre estimaciones. | Los cambios de acelerómetro, giroscopio y orientación actualizan el avance sin saltos incompatibles con el recorrido permitido. | Must |
| HU-02.3 | Como usuario, quiero escanear un QR o acercarme a una etiqueta NFC para recalibrar mi posición. | Un marcador válido reposiciona al usuario en el nodo asociado y confirma visualmente la corrección. | Must |
| HU-02.4 | Como usuario, quiero definir manualmente mi origen cuando la precisión automática sea insuficiente. | La aplicación permite seleccionar nivel y punto de partida sin bloquear el cálculo de ruta. | Must |
| HU-02.5 | Como usuario, quiero conocer la confianza de la ubicación para decidir si debo recalibrarla. | La interfaz informa un estado comprensible —alta, media o baja— y ofrece una acción de corrección cuando corresponda. | Should |

## Aceptación de la épica

| ID | Criterio de aceptación de la épica |
| --- | --- |
| CA-02.1 | La aplicación degrada de forma controlada entre Wi-Fi, IMU, QR/NFC y selección manual. |
| CA-02.2 | Una estimación incierta nunca se presenta como ubicación exacta. |
| CA-02.3 | La tolerancia de precisión se valida mediante recorridos del piloto y queda documentada. |

DEPENDENCIAS Y TRAZABILIDAD Requiere EP-01. Alimenta EP-03 y EP-04; comparte restricciones de privacidad con EP-09.

# EP-03. Cálculo inteligente de rutas

ENUNCIADO DE LA ÉPICA Como usuario, necesito recibir una ruta interior calculada con A* para llegar a un destino considerando conexiones, cambios de nivel y restricciones.

| Actor principal | Usuario que solicita llegar a un POI | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor esperado | Transformar un origen y un destino en un recorrido interior válido, eficiente y explicable. | Entrega | v1.0 |

## Historias de usuario

| ID | Historia de usuario | Criterio de aceptación | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-03.1 | Como usuario, quiero seleccionar origen y destino para solicitar un recorrido válido. | El sistema valida ambos puntos y solo habilita el cálculo cuando pertenecen al grafo disponible. | Must |
| HU-03.2 | Como usuario, quiero obtener la ruta de menor costo con A* para desplazarme eficientemente. | La ruta retornada conecta origen y destino mediante aristas habilitadas y muestra distancia o progreso estimado. | Must |
| HU-03.3 | Como usuario, quiero navegar entre niveles para llegar a destinos ubicados en otro piso. | La solución incorpora ascensores, escaleras u otras conexiones verticales autorizadas y señala cada transición. | Must |
| HU-03.4 | Como usuario con movilidad reducida, quiero excluir segmentos no accesibles para recibir un trayecto utilizable. | Al activar ruta accesible, el motor evita escaleras y cualquier arista marcada como no apta. | Must |
| HU-03.5 | Como usuario, quiero recibir una explicación cuando no exista ruta para poder cambiar mi selección. | El sistema informa la imposibilidad, conserva el contexto y permite escoger otro origen, destino o preferencia. | Should |

## Aceptación de la épica

| ID | Criterio de aceptación de la épica |
| --- | --- |
| CA-03.1 | Todas las rutas calculadas son continuas y usan nodos y aristas vigentes. |
| CA-03.2 | Las restricciones de accesibilidad se aplican antes de presentar el recorrido. |
| CA-03.3 | Los casos sin solución se gestionan sin cierres inesperados ni rutas parciales engañosas. |

DEPENDENCIAS Y TRAZABILIDAD Requiere EP-01 y una ubicación de EP-02 o un origen manual. Provee la ruta a EP-04 y EP-05.

# EP-04. Navegación guiada y recálculo

ENUNCIADO DE LA ÉPICA Como usuario, necesito instrucciones paso a paso y recálculo cuando me desvío para completar el recorrido sin depender de otra persona.

| Actor principal | Usuario con una ruta activa | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor esperado | Acompañar al usuario durante el trayecto con instrucciones claras, progreso visible y recuperación ante desvíos. | Entrega | v1.0 |

## Historias de usuario

| ID | Historia de usuario | Criterio de aceptación | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-04.1 | Como usuario, quiero ver instrucciones paso a paso para saber cuál es la siguiente acción. | Cada instrucción identifica dirección, referencia o cambio de nivel y destaca el siguiente segmento del mapa. | Must |
| HU-04.2 | Como usuario, quiero visualizar mi progreso para saber cuánto recorrido he completado. | La posición y el tramo activo se actualizan sin perder la ruta completa ni el destino. | Must |
| HU-04.3 | Como usuario, quiero que la ruta se recalcule ante un desvío para continuar desde mi nueva posición. | Al superar la tolerancia definida, el sistema solicita o ejecuta un nuevo cálculo y comunica el cambio. | Must |
| HU-04.4 | Como usuario, quiero recibir confirmación de llegada para saber que alcancé el destino. | Al ingresar al área de llegada acordada, la aplicación muestra el POI y finaliza la navegación activa. | Must |
| HU-04.5 | Como usuario, quiero pausar, cancelar o reiniciar la navegación para mantener el control del recorrido. | La acción elegida cambia el estado de la ruta de forma explícita y evita conservar indicaciones obsoletas. | Should |

## Aceptación de la épica

| ID | Criterio de aceptación de la épica |
| --- | --- |
| CA-04.1 | Las instrucciones corresponden siempre al tramo activo y al sentido del recorrido. |
| CA-04.2 | Un recálculo no elimina el destino ni las preferencias de accesibilidad e idioma. |
| CA-04.3 | La llegada y la cancelación dejan la aplicación en un estado estable y comprensible. |

DEPENDENCIAS Y TRAZABILIDAD Consume posición de EP-02 y rutas de EP-03. Debe respetar EP-05, EP-06 y EP-07.

# EP-05. Accesibilidad e inclusión

ENUNCIADO DE LA ÉPICA Como usuario con necesidades de accesibilidad, necesito rutas compatibles y una interfaz perceptible para desplazarme con seguridad y autonomía.

| Actor principal | Persona con necesidades de movilidad, visión o comprensión | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor esperado | Permitir que personas con distintas necesidades de movilidad y percepción utilicen las funciones esenciales. | Entrega | v1.0 |

## Historias de usuario

| ID | Historia de usuario | Criterio de aceptación | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-05.1 | Como persona con movilidad reducida, quiero activar un modo de ruta accesible para evitar escaleras y barreras conocidas. | La preferencia se conserva durante el cálculo y recálculo, priorizando ascensores, rampas y conexiones aptas. | Must |
| HU-05.2 | Como usuario, quiero identificar elementos accesibles en el mapa para anticipar mi recorrido. | Los POI y conexiones accesibles usan etiquetas e iconografía distinguibles sin depender solo del color. | Must |
| HU-05.3 | Como persona con baja visión, quiero textos legibles y contraste suficiente para comprender mapas e instrucciones. | Las pantallas esenciales mantienen jerarquía, contraste y tamaño adaptable sin ocultar acciones principales. | Must |
| HU-05.4 | Como usuario de tecnologías de asistencia, quiero controles correctamente etiquetados para operar la aplicación. | Los controles clave exponen nombre y propósito, conservan orden lógico de foco y áreas táctiles adecuadas. | Should |

## Aceptación de la épica

| ID | Criterio de aceptación de la épica |
| --- | --- |
| CA-05.1 | Ninguna ruta marcada como accesible utiliza segmentos catalogados como no aptos. |
| CA-05.2 | La información esencial no depende exclusivamente de color, gesto o ubicación visual. |
| CA-05.3 | Las pruebas incluyen al menos el flujo de búsqueda, cálculo, guía y llegada con criterios de accesibilidad. |

DEPENDENCIAS Y TRAZABILIDAD Es transversal a EP-01, EP-03 y EP-04; se valida dentro de EP-09.

# EP-06. Experiencia multilingüe

ENUNCIADO DE LA ÉPICA Como usuario, necesito utilizar NavInside en español, inglés o portugués para comprender mapas, destinos, mensajes e instrucciones.

| Actor principal | Usuario hispanohablante, angloparlante o lusófono | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor esperado | Atender a visitantes internacionales y reducir errores de interpretación durante la orientación. | Entrega | v1.0 |

## Historias de usuario

| ID | Historia de usuario | Criterio de aceptación | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-06.1 | Como usuario, quiero elegir español, inglés o portugués para usar la aplicación en mi idioma. | El selector aplica el idioma sin reiniciar la aplicación y conserva la selección para usos posteriores. | Must |
| HU-06.2 | Como usuario, quiero que el idioma inicial considere la configuración del dispositivo para reducir pasos. | Si el idioma es compatible, se selecciona automáticamente; en otro caso se utiliza español como respaldo. | Should |
| HU-06.3 | Como usuario, quiero ver traducidos los POI y mensajes de interfaz para comprender el contenido. | Los textos visibles poseen claves de traducción y no aparecen cadenas técnicas ni campos vacíos. | Must |
| HU-06.4 | Como usuario en navegación, quiero recibir instrucciones traducidas para seguir el recorrido correctamente. | Los giros, cambios de nivel, alertas, recálculo y llegada se presentan en el idioma activo. | Must |

## Aceptación de la épica

| ID | Criterio de aceptación de la épica |
| --- | --- |
| CA-06.1 | Todos los flujos esenciales se pueden completar en español, inglés y portugués. |
| CA-06.2 | La falta de una traducción activa un texto de respaldo controlado, no una clave interna. |
| CA-06.3 | El cambio de idioma conserva ruta, destino, nivel y preferencias del usuario. |

DEPENDENCIAS Y TRAZABILIDAD Afecta las interfaces y contenidos de EP-01, EP-04, EP-05, EP-07 y EP-08.

# EP-07. Operación sin conexión y sincronización

ENUNCIADO DE LA ÉPICA Como usuario, necesito consultar mapas y navegar sin Internet para no perder orientación dentro del recinto.

| Actor principal | Usuario con conexión inestable o inexistente | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor esperado | Mantener las funciones esenciales en zonas con conectividad deficiente y actualizar contenido de forma segura. | Entrega | v1.0 |

## Historias de usuario

| ID | Historia de usuario | Criterio de aceptación | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07.1 | Como usuario, quiero disponer localmente de mapas y POI para consultar el recinto sin Internet. | Tras instalar o sincronizar contenido, los niveles y POI esenciales permanecen disponibles en modo avión. | Must |
| HU-07.2 | Como usuario, quiero calcular y seguir rutas esenciales sin conexión para completar mi desplazamiento. | El grafo, A* e instrucciones funcionan con los datos locales vigentes y sin depender de una respuesta remota. | Must |
| HU-07.3 | Como usuario conectado, quiero recibir actualizaciones versionadas para usar información vigente. | La aplicación compara versiones, descarga un paquete válido y lo activa únicamente después de verificar integridad. | Should |
| HU-07.4 | Como usuario, quiero conservar la última versión válida si una actualización falla para seguir usando la aplicación. | Una descarga incompleta o corrupta se descarta y no reemplaza el conjunto local operativo. | Must |

## Aceptación de la épica

| ID | Criterio de aceptación de la épica |
| --- | --- |
| CA-07.1 | Búsqueda, mapas, cálculo de ruta y guía básica funcionan sin conexión después de disponer del paquete local. |
| CA-07.2 | Cada conjunto de contenido tiene versión, fecha y control de integridad identificables. |
| CA-07.3 | La sincronización es transaccional: una falla no deja datos parciales activos. |

DEPENDENCIAS Y TRAZABILIDAD Empaqueta datos de EP-01, reglas de EP-03 y textos de EP-06. La actualización se coordina con EP-08.

# EP-08. Gestión y evolución del contenido

ENUNCIADO DE LA ÉPICA Como responsable autorizado, necesito preparar, validar y versionar contenido para mantener NavInside actualizado y replicarlo en otros recintos.

| Actor principal | Responsable autorizado del contenido | Prioridad | Should |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor esperado | Mantener mapas, POI y traducciones sin acoplar el producto a una única instalación. | Entrega | v1.0 / evolución |

## Historias de usuario

| ID | Historia de usuario | Criterio de aceptación | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-08.1 | Como responsable, quiero registrar y modificar POI para mantener el directorio vigente. | Cada POI incluye identificador, nivel, coordenada o nodo, categoría y textos por idioma antes de publicarse. | Should |
| HU-08.2 | Como responsable, quiero validar mapas y grafos antes de distribuirlos para evitar rutas inválidas. | La validación detecta nodos aislados, conexiones inexistentes, referencias huérfanas y campos obligatorios faltantes. | Should |
| HU-08.3 | Como responsable, quiero generar paquetes versionados para controlar qué contenido utiliza la aplicación. | El paquete incluye versión, fecha, ámbito, manifiesto e integridad y puede asociarse a una instalación. | Should |
| HU-08.4 | Como equipo, quiero separar la configuración de Hippocampus del núcleo de NavInside para facilitar futuras implementaciones. | Los datos específicos del resort se cargan como configuración y no quedan dispersos en la lógica de navegación. | Could |

## Aceptación de la épica

| ID | Criterio de aceptación de la épica |
| --- | --- |
| CA-08.1 | Ningún paquete se publica si falla la validación estructural o la integridad. |
| CA-08.2 | Las versiones permiten identificar y recuperar el último contenido operativo. |
| CA-08.3 | La configuración específica del recinto está desacoplada del motor de navegación. |

DEPENDENCIAS Y TRAZABILIDAD Gestiona artefactos de EP-01 y EP-06 y publica paquetes consumidos por EP-07.

# EP-09. Privacidad, calidad y preparación de la entrega

ENUNCIADO DE LA ÉPICA Como parte interesada, necesito una versión protegida, probada y documentada para usar y evaluar NavInside con confianza.

| Actor principal | Usuario final, equipo de proyecto y evaluador | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor esperado | Entregar una aplicación confiable, respetuosa de la privacidad y verificable antes de su uso piloto. | Entrega | v1.0 |

## Historias de usuario

| ID | Historia de usuario | Criterio de aceptación | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-09.1 | Como usuario, quiero otorgar solo permisos necesarios para conservar el control de mis datos y sensores. | La aplicación explica el propósito de cada permiso, gestiona su rechazo y no bloquea funciones que no lo requieren. | Must |
| HU-09.2 | Como usuario, quiero utilizar la navegación sin una cuenta obligatoria para evitar identificación innecesaria. | Los flujos esenciales no exigen registro y la posición se procesa localmente siempre que la función lo permita. | Must |
| HU-09.3 | Como equipo, quiero ejecutar pruebas funcionales, técnicas, de usabilidad y accesibilidad para demostrar la calidad. | Los casos cubren recorridos normales, alternativos, sin conexión, multilingües y de error, con evidencia y resultado. | Must |
| HU-09.4 | Como evaluador, quiero recibir un paquete instalable y documentación para reproducir la entrega. | Se dispone de APK/AAB según corresponda, versión identificable, guía de instalación, matriz de pruebas y limitaciones conocidas. | Must |
| HU-09.5 | Como equipo, quiero registrar fallos técnicos sin identificar al usuario para mejorar la estabilidad. | Si se habilita diagnóstico, los eventos excluyen posición histórica e identificadores directos y respetan el consentimiento aplicable. | Could |

## Aceptación de la épica

| ID | Criterio de aceptación de la épica |
| --- | --- |
| CA-09.1 | No se mantiene seguimiento permanente ni historial identificable de desplazamientos. |
| CA-09.2 | No quedan defectos críticos abiertos al declarar la versión candidata. |
| CA-09.3 | La versión entregada es trazable a requisitos, pruebas, incidencias y documentación. |

DEPENDENCIAS Y TRAZABILIDAD Transversal a todas las épicas; consolida evidencias de aceptación y salida a versión.

# 5. Priorización de épicas

TÉCNICA MOSCOW Must identifica capacidades indispensables para que la versión tenga sentido y pueda aceptarse. Should aporta valor importante, pero admite una implementación inicial más simple. Could se considera mejora si existe capacidad. Won't delimita explícitamente lo que no se abordará en la versión.

| ID | Épica | Prioridad | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Mapas interiores y puntos de interés | Must | Base de orientación y del grafo navegable. |
| EP-02 | Posicionamiento interior híbrido | Must | Permite iniciar y mantener la navegación interior. |
| EP-03 | Cálculo inteligente de rutas | Must | Convierte el mapa en rutas válidas y accesibles. |
| EP-04 | Navegación guiada y recálculo | Must | Entrega la guía práctica hasta el destino. |
| EP-05 | Accesibilidad e inclusión | Must | Condición central de inclusión y seguridad de uso. |
| EP-06 | Experiencia multilingüe | Must | Compromiso explícito de producto multilingüe. |
| EP-07 | Operación sin conexión y sincronización | Must | Reduce dependencia de conectividad interior. |
| EP-08 | Gestión y evolución del contenido | Should | Facilita mantenimiento y escalabilidad; admite una primera operación asistida. |
| EP-09 | Privacidad, calidad y preparación de la entrega | Must | Condición de confianza, evidencia y liberación. |

## 5.1 Reglas de decisión

- No se declara una versión 1.0 aceptable si una épica Must carece de sus historias indispensables o presenta defectos críticos.

- EP-08 puede iniciarse con generación y validación asistida de paquetes; una interfaz administrativa completa queda sujeta a capacidad.

- Las historias Could no desplazan trabajo Must o Should y solo ingresan al flujo cuando existe capacidad disponible.

- Las capacidades fuera de alcance se clasifican como Won't para esta versión y vuelven a evaluarse en una revisión futura.

# 6. Gestión del trabajo con Kanban

PRINCIPIO OPERATIVO El equipo extrae historias solo cuando existe capacidad. El objetivo es terminar trabajo valioso, hacer visibles los bloqueos y sostener un flujo estable desde la preparación hasta la aceptación.

## 6.1 Flujo del tablero y límites WIP

| Columna | Política de entrada/salida | WIP |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Historia identificada, aún sin compromiso de ejecución. | Sin límite operativo |
| Ready | Cumple Definition of Ready, prioridad vigente y dependencias resueltas. | Máx. 6 |
| In Progress | Trabajo activo con responsable visible; se prioriza terminar antes de iniciar. | Máx. 3 |
| Review / QA | Implementación terminada; se revisan criterios, pruebas y evidencias. | Máx. 2 |
| Done | Cumple Definition of Done y fue aceptada; no quedan tareas ocultas. | Sin límite |

## 6.2 Políticas explícitas

| Política | Aplicación en NavInside |
| --- | --- |
| Sistema pull | Una historia avanza solo si la columna siguiente tiene capacidad y sus políticas se cumplen. |
| Bloqueos | Se marcan de inmediato, se registra causa y se prioriza su resolución antes de incorporar más trabajo. |
| Expedite | Máximo una urgencia real; requiere motivo visible y no puede convertirse en vía habitual. |
| Reabiertos | Una falla de aceptación devuelve la historia a In Progress conservando evidencia y causa. |
| Descomposición | Una historia que no fluye como unidad verificable se divide sin perder su vínculo con la épica. |

## 6.3 Métricas y cadencias

| Elemento | Uso |
| --- | --- |
| Lead time | Tiempo desde compromiso en Ready hasta aceptación en Done. |
| Cycle time | Tiempo desde inicio efectivo hasta Done; revela demoras del proceso. |
| Throughput | Historias terminadas por periodo; se utiliza para previsión basada en datos. |
| WIP y bloqueos | Trabajo activo y tiempo bloqueado por columna; orienta mejoras del flujo. |
| Cadencias | Sincronización breve diaria, reposición semanal y revisión de flujo periódica o cuando las métricas lo requieran. |

# 7. Trazabilidad y reglas de aceptación

## 7.1 Matriz de trazabilidad

| Objetivo de producto | Épicas relacionadas | Evidencia principal |
| --- | --- | --- |
| Comprender niveles y localizar servicios. | EP-01, EP-08 | Mapas, catálogo de 16 POI y validación del grafo. |
| Estimar y corregir la posición interior. | EP-02, EP-09 | Recorridos de prueba, confianza y recuperación manual. |
| Calcular y seguir rutas interiores. | EP-03, EP-04 | Casos A*, cambios de nivel, recálculo y llegada. |
| Ofrecer desplazamientos inclusivos. | EP-05, EP-03, EP-04 | Rutas accesibles y pruebas de interfaz. |
| Atender en tres idiomas. | EP-06 | Matriz ES/EN/PT de flujos esenciales. |
| Operar con conectividad limitada. | EP-07, EP-08 | Pruebas en modo avión, sincronización e integridad. |
| Liberar una versión confiable. | EP-09 y todas | Matriz de pruebas, defectos, paquete y documentación. |

## 7.2 Definition of Ready

- Actor, necesidad y valor están descritos de forma comprensible.

- Existe al menos un criterio de aceptación observable y datos de prueba identificados.

- Dependencias, riesgos, prioridad y épica asociada son visibles.

- La historia puede completarse como una unidad de flujo sin exceder la capacidad acordada.

## 7.3 Definition of Done

- Implementación integrada, revisada y sin defectos críticos conocidos.

- Criterios de aceptación ejecutados con evidencia y resultado conforme.

- Pruebas relevantes —funcionales, técnicas, accesibilidad, idiomas y sin conexión— completadas.

- Documentación, configuración y trazabilidad actualizadas; el incremento es instalable o demostrable.

- La historia fue aceptada y movida a Done respetando las políticas del tablero.

CRITERIO DE CIERRE DEL DOCUMENTO Las épicas constituyen una línea base de alcance. Todo cambio debe ingresar como nueva necesidad, analizar impacto y dependencias, priorizarse con MoSCoW y fluir por Kanban con evidencia de aceptación.