DUOC UC  |  INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Documento de Visión y Roles

NAVINSIDE

Aplicación móvil de navegación y posicionamiento interior

Caso de implementación: Hippocampus Resort, Concón

IDENTIDAD DEL PROYECTO NavInside es un producto universal y escalable. Hippocampus Resort constituye su primera implementación para validar navegación interior, accesibilidad y orientación multilingüe.

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Metodología | Kanban |
| Periodo | 11 de agosto al 20 de diciembre de 2026 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha del documento | 25 de agosto de 2026 |
| Equipo | Gonzalo Javier Allende Briones, Cristian Manue Culipichun Soto y Pedro Navarro |

# Tabla de contenido

Estructura del documento

1. Datos del documento	3

2. Visión del proyecto	4

3. Alcance, objetivos y producto	5

4. Metodología Kanban	6

5. Definición de roles	7

6. Condiciones, riesgos y aceptación	8

PROPÓSITO El documento establece la visión compartida, delimita el producto, define el sistema de trabajo Kanban y asigna responsabilidades operativas al equipo de tres integrantes.

# 1. Datos del documento

## 1.1 Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 11/08/2026 | Inicio del proyecto y definición preliminar del problema. | Equipo NavInside |
| 0.8 | 24/08/2026 | Actualización del alcance: producto terminado, multilingüe y de cobertura ampliada. | Equipo NavInside |
| 1.0 | 25/08/2026 | Documento de visión y roles alineado formalmente con Kanban. | Equipo NavInside |

## 1.2 Información del proyecto

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sede / carrera | Viña del Mar - Ingeniería en Informática |
| Sección | Por confirmar |
| Proyecto | NavInside: aplicación móvil multilingüe de navegación y posicionamiento interior |
| Caso de implementación | Hippocampus Resort, Concón |
| Fecha de inicio | 11 de agosto de 2026 |
| Fecha de término | 20 de diciembre de 2026 |
| Metodología | Kanban, con desarrollo iterativo e incremental |
| Patrocinador principal | Hippocampus Resort |
| Docente | Jorge Alejandro Gomez Flores |

## 1.3 Integrantes

| RUT | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 15727966-1 | Gonzalo Javier Allende Briones | Go.allende@duocuc.cl |
| 20568079-9 | Cristian Culipichun | cr.culipichun@duocuc.cl |
| 18554088-k | Pedro Navarro | pe.navarroc@duocuc.cl |

# 2. Visión del proyecto NavInside

DECLARACIÓN DE VISIÓN NavInside será una aplicación móvil , multilingüe, accesible y escalable que permitirá orientar a huéspedes, visitantes y trabajadores dentro de Hippocampus Resort mediante mapas digitales, posicionamiento interior híbrido y cálculo inteligente de rutas. La solución reducirá la desorientación, facilitará el acceso a los servicios y mejorará la autonomía de desplazamiento sin realizar seguimiento permanente de las personas.

## 2.1 Declaración CO-STAR

| Elemento | Definición para NavInside |
| --- | --- |
| Contexto | Los recintos amplios y multinivel dificultan la orientación, especialmente para visitantes que desconocen la distribución interna. |
| Objetivo | Entregar una guía interior clara, confiable y disponible desde un teléfono Android. |
| Estilo | Experiencia visual moderna, simple, inclusiva y coherente con un entorno de hospitalidad. |
| Tono | Claro, tranquilizador, directo y respetuoso con la privacidad. |
| Audiencia | Huéspedes, visitantes, trabajadores y personas que requieren rutas accesibles. |
| Respuesta | Mapas de los niveles 1, 3, 4 y 5; 16 puntos de interés; ubicación híbrida; rutas A*; instrucciones paso a paso; recálculo e idiomas español, inglés y portugués. |

## 2.2 Síntesis de valor

| Dimensión | Definición | Dimensión | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo objetivo | Huéspedes, visitantes, personal y usuarios con necesidades de movilidad. | Necesidad | Orientarse con autonomía y encontrar servicios sin depender constantemente del personal. |
| Producto / servicio | Aplicación Android con mapas interiores, POI, posicionamiento híbrido y navegación multinivel. | Valor | Menos desorientación, mejor experiencia, mayor accesibilidad y una solución replicable en otros recintos. |

# 3. Alcance, objetivos y producto

## 3.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar una aplicación móvil completa para Android que permita determinar la ubicación aproximada de una persona dentro de Hippocampus Resort, seleccionar un destino y recibir una ruta interior comprensible, accesible y multilingüe.

## 3.2 Objetivos específicos

- Digitalizar y estructurar los mapas interiores mediante niveles, coordenadas, nodos, conexiones y puntos de interés.

- Implementar un motor de rutas con algoritmo A* que considere distancia, cambios de nivel, accesibilidad y restricciones.

- Combinar Wi-Fi autorizado, sensores del dispositivo y códigos QR/NFC para estimar y corregir la posición.

- Proporcionar indicaciones paso a paso, recálculo de rutas y funcionamiento esencial sin conexión a Internet.

- Validar la solución mediante recorridos reales, pruebas funcionales, técnicas, de usabilidad y accesibilidad.

## 3.3 Alcance funcional

| Componente | Incluido en NavInside v1.0 |
| --- | --- |
| Mapas | Niveles 1, 3, 4 y 5 representados mediante planos vectoriales y un grafo navegable. |
| Directorio | Catálogo inicial de 16 puntos de interés, búsqueda y selección de destino. |
| Posicionamiento | Wi-Fi fingerprinting autorizado, sensores IMU, códigos QR/NFC y selección manual de respaldo. |
| Navegación | Algoritmo A*, instrucciones paso a paso, cambios de nivel, recálculo y rutas accesibles. |
| Idiomas | Español, inglés y portugués, con capacidad de ampliación. |
| Operación | Aplicación Android, almacenamiento local y sincronización de contenido versionado. |

## 3.4 Fuera de alcance

La versión 1.0 no contempla seguimiento permanente de usuarios, reemplazo del GPS exterior, modificación de infraestructura crítica, reservas o pagos, integración con sistemas hoteleros ni una versión iOS. Estas capacidades podrán evaluarse en evoluciones posteriores.

# 4. Metodología Kanban

ENFOQUE METODOLÓGICO El proyecto se gestionará mediante Kanban: el trabajo será visible, se limitará el trabajo en curso y se priorizará terminar antes de comenzar nuevas tareas. El equipo utilizará responsabilidades operativas acordadas, porque Kanban no exige cargos predefinidos.

## 4.1 Flujo del tablero

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backlog | Por hacer | En progreso | Revisión | Pruebas | Terminado |

## 4.2 Políticas iniciales del flujo

| Columna | Límite WIP | Uso | Política de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Backlog | Sin límite | Ideas, requerimientos e incidencias priorizadas. | Entrada definida y criterio de valor. |
| Por hacer | Máx. 8 | Trabajo listo para ser tomado. | Dependencias resueltas y aceptación clara. |
| En progreso | Máx. 3 | Una tarea principal activa por integrante. | Responsable visible y actualización diaria. |
| Revisión | Máx. 2 | Revisión técnica, funcional o documental. | Evidencia adjunta y observaciones registradas. |
| Pruebas | Máx. 2 | Validación contra criterios de aceptación. | Pruebas ejecutadas y defectos tratados. |
| Terminado | Sin límite | Incremento completo y demostrable. | Cumple la definición de terminado. |

## 4.3 Cadencias y métricas

| Cadencia | Frecuencia | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Reabastecimiento | Semanal | Priorizar y preparar el siguiente trabajo. |
| Sincronización del equipo | Diaria, breve | Revisar bloqueos, WIP y movimientos del tablero. |
| Revisión de entrega | Semanal | Comprobar resultados, calidad y valor entregado. |
| Retrospectiva de flujo | Quincenal | Ajustar políticas y eliminar causas de demora. |

Métricas: tiempo de ciclo, rendimiento, tareas bloqueadas, antigüedad del trabajo y flujo acumulado.

Definición de terminado: funcionalidad integrada, criterios de aceptación cumplidos, pruebas aprobadas, documentación actualizada y tarjeta movida a Terminado.

# 5. Definición de roles

Kanban no prescribe cargos obligatorios. Para asegurar coordinación y trazabilidad, el equipo establece los siguientes roles operativos. La distribución es colaborativa y podrá ajustarse cuando la capacidad o el flujo lo requieran.

| Rol operativo | Integrante | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Coordinación del flujo Kanban e integración | Gonzalo Javier Allende Briones | Mantener el tablero y las políticas explícitas; coordinar prioridades y releases; controlar WIP y bloqueos; integrar arquitectura, aplicación y documentación; consolidar evidencias y apoyar la relación con los interesados. |
| Desarrollo móvil y experiencia de usuario | Cristian Culipichun | Construir pantallas y componentes Ionic/Angular; implementar navegación visual, buscador, idiomas y accesibilidad; integrar servicios del dispositivo mediante Capacitor; ejecutar pruebas de interfaz y corregir incidencias. |
| Mapas, posicionamiento y aseguramiento de calidad | Pedro Navarro | Digitalizar niveles y puntos de interés; modelar nodos y conexiones; apoyar A*, Wi-Fi, sensores y QR/NFC; preparar recorridos de prueba; registrar resultados, defectos y criterios de aceptación. |

## 5.1 Responsabilidades compartidas

- Actualizar las tarjetas y comunicar bloqueos durante el trabajo.

- Revisar código, documentación y evidencias producidas por otro integrante.

- Participar en levantamientos, pruebas en terreno y demostraciones del producto.

- Proteger la privacidad, respetar las autorizaciones del resort y mantener la trazabilidad de cambios.

- Aceptar colectivamente los incrementos antes de declararlos terminados.

RESPONSABILIDAD COLECTIVA La calidad y la entrega de NavInside pertenecen al equipo completo. Los roles delimitan focos de trabajo, pero no crean silos ni impiden la colaboración.

# 6. Condiciones, riesgos y aceptación

## 6.1 Supuestos y restricciones

| Condición | Implicancia | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Autorización TI | La evaluación de señales Wi-Fi y cualquier integración requerirán aprobación del área informática. | Planificar solicitud y trabajar con QR/selección manual como respaldo. |
| Acceso al recinto | El equipo necesitará ingresar a las áreas autorizadas para medir, mapear y probar recorridos. | Coordinar ventanas de levantamiento y mantener evidencia de cambios. |
| Planos y medidas | La precisión dependerá de contar con información espacial verificable. | Validar dimensiones mediante recorridos y puntos de referencia. |
| Privacidad | La solución no deberá realizar seguimiento permanente ni exigir una cuenta al visitante. | Procesar ubicación principalmente en el dispositivo y anonimizar métricas. |
| Plataforma | La primera entrega se orientará a Android. | Definir dispositivos mínimos y ejecutar pruebas en distintos equipos. |

## 6.2 Riesgos principales

| Riesgo | Efecto | Respuesta prevista |
| --- | --- | --- |
| Variación de señales Wi-Fi | Ubicación aproximada inestable. | Calibración por zonas, fusión de sensores y QR. |
| Deriva de sensores | Desplazamiento estimado se aleja de la posición real. | Ajuste al mapa y recalibración periódica. |
| Cambios físicos del resort | Rutas o POI quedan desactualizados. | Control de versiones y revisión antes de publicar. |
| Sobrecarga de alcance | Retraso de funcionalidades esenciales. | Priorizar por valor, aplicar WIP y gestionar explícitamente los cambios. |
| Permisos Android | Funciones de red o sensores quedan limitadas. | Pruebas tempranas, permisos transparentes y alternativas manuales. |

## 6.3 Criterios de aceptación de la versión 1.0

- Los mapas de los niveles definidos permiten localizar y seleccionar puntos de interés.

- El sistema calcula rutas válidas, representa cambios de nivel y evita escaleras en el modo accesible.

- Un código QR establece correctamente el nivel y el nodo asociado; la aplicación ofrece respaldo manual.

- Las funciones esenciales de mapa, búsqueda y cálculo de rutas permanecen disponibles sin conexión.

- Los contenidos principales se visualizan correctamente en español, inglés y portugués.

- Las pruebas funcionales, de usabilidad y de recorrido cuentan con evidencia y aprobación del equipo.